# EXEMPLO FICTÍCIO: Formulário guiado para pedidos de dados históricos

ID sample-cdt-analise · versão 1.3.0 · Completo

Amostra de validação visual e estrutural. Dados, pessoas e resultados são fictícios.

# Estado da CDT

Pronta para envio. As cinco perguntas da Descrição estão respondidas, sem ponto em aberto, e os seis itens do checklist estão atendidos. Principal ponto fraco: a meta de horas foi medida só no piloto.

Fontes: FIC-01

# Checklist do comunicado

- Problema e objetivo: atendido. Descrição, primeira e quarta perguntas. - Públicos impactados: atendido. Descrição, segunda pergunta. - Entregas essenciais: atendido. Descrição, quinta pergunta. - Prioridades e resultados esperados: atendido. Descrição, quarta e quinta perguntas; a meta de horas é proposta. - Regras, restrições e dependências: atendido. Campos obrigatórios variam por tipo de pedido; os pedidos trazem nome e telefone de contatos (dados pessoais); o acesso externo segue a autenticação da Tecnologia. - Responsáveis: atendido. Nossa coordenação de atendimento esclarece dúvidas e valida as entregas; eu, como gerente, decido mudanças de escopo.

Fontes: FIC-01, FIC-02

# O que obter e analisar primeiro

Nenhum dado pendente para o envio. Antes da conversa com a Tecnologia, vale obter e analisar, nesta ordem:

Fontes: FIC-02

| Prioridade | Dado | Por que importa | Com quem | Pergunta | Impede o envio? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campos por tipo de pedido | Define o essencial do formulário | Equipe de atendimento | Quais campos cada tipo de pedido exige? | Não |
| 2 | Horas mensais com complementos | Sustenta a meta dos Benefícios | Gestão da área | Quantas horas por mês a equipe gasta hoje com complementos? | Não |

# Avaliação crítica

Pontos fortes: problema com frequência estimada e escopo em três grupos. Pontos fracos: meta de horas proposta, medida só no piloto com 8 analistas; regra de campos por tipo de pedido ainda não detalhada. Perguntas que a Tecnologia deve fazer: quais campos cada tipo de pedido exige (checklist, regras); quem homologa (checklist, responsáveis).

Fontes: FIC-01

# Origem dos dados

Fonte de cada campo da CDT; todas são fictícias.

Fontes: FIC-01, FIC-02

| Campo | Fonte | Natureza | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição: problema | FIC-01: Briefing simulado | estimativa | exemplo |
| Descrição: processo atual | FIC-02: Relatório 4D simulado | documentado | exemplo |
| Descrição: resultado e prioridade | FIC-03: Relatório final simulado | decidido | prevalece sobre o 3E |
| Justificativa | FIC-01: Briefing simulado | relatado | exemplo |
| Benefícios | FIC-03: Relatório final simulado | medido no piloto | 8 analistas |

# Fontes

FIC-01: briefing-simulado exemplo fictício, sem dados reais

FIC-02: relatorio-4d-simulado exemplo fictício, sem coleta real

FIC-03: relatorio-final-simulado exemplo fictício, sem decisão real