CADASTRO DE DEMANDA TECNOLÓGICA (CDT)

# EXEMPLO FICTÍCIO: Formulário guiado para pedidos de dados históricos

ID sample-cdt · versão 1.3.0 · Completo

Amostra de validação visual e estrutural. Dados, pessoas e resultados são fictícios.

# Rótulo Epic

Formulário web com protocolo automático para pedidos de dados históricos no portal de atendimento

# Descrição

Qual problema queremos resolver?
Queremos que os pedidos de dados históricos cheguem completos na primeira tentativa. Hoje recebemos esses pedidos por e-mail, sem padrão e muitas vezes sem as informações mínimas: cerca de 4 em cada 10 voltam ao agente para complemento. O retrabalho ocupa nossa equipe de atendimento e atrasa a entrega dos dados ao mercado.

Quem é impactado?
- Agentes de mercado que pedem dados históricos, principalmente comercializadores e geradores.
- Nossa equipe de atendimento, que confere e responde os pedidos.
- Nossa gestão, que acompanha os prazos sem visão consolidada.

Como o processo funciona hoje?
1. O agente envia o pedido por e-mail.
2. Nosso analista confere o pedido e, se falta informação, pede complemento por e-mail.
3. Controlamos o andamento numa planilha própria.
4. Extraímos os dados e enviamos por e-mail.

Onde falha: não há campos obrigatórios nem status visível ao agente.

Qual resultado esperamos alcançar?
Pedidos completos na primeira tentativa, menos horas da nossa equipe com complementos e o agente acompanhando o andamento do próprio pedido. Aprovamos o desenvolvimento interno na apresentação final do projeto.

O que é prioridade neste momento?
Essencial
- Formulário com campos obrigatórios por tipo de pedido.
- Número de protocolo para cada pedido.

Importante, pode vir depois
- Status do pedido visível ao agente.
- Painel de prazos para nossa gestão.

Fora do escopo
- Extração automática dos dados.
- Integração com outros sistemas internos.

# Justificativa

Retrabalho contínuo: os pedidos incompletos continuam consumindo horas da nossa equipe de atendimento.
Atraso ao mercado: os agentes seguem sem prazo previsível para receber os dados.

# Benefícios

Reduz de 40 para 15 as horas mensais da nossa equipe com pedidos de complemento (meta medida no piloto com 8 analistas).
O agente envia o pedido completo de uma vez e acompanha o andamento.