# EXEMPLO FICTÍCIO: Formulário guiado para pedidos de dados históricos

ID sample-cdt · versão 1.2.0 · Completo

Amostra de validação visual e estrutural. Dados, pessoas e resultados são fictícios.

# Rótulo Epic

Formulário web com protocolo automático para pedidos de dados históricos no portal de atendimento

# Descrição

Qual problema queremos resolver? Os pedidos de dados históricos chegam por e-mail, sem padrão e muitas vezes sem as informações mínimas. Cerca de 4 em cada 10 pedidos voltam ao agente para complemento (exemplo). Isso gera retrabalho na equipe de atendimento e atrasa a entrega dos dados ao mercado. Quem é impactado? - Agentes de mercado que pedem dados históricos, principalmente comercializadores e geradores. - Analistas da equipe de atendimento, que conferem e respondem os pedidos. - Gestão da área, que acompanha prazos sem visão consolidada. Como o processo funciona hoje? 1. O agente envia o pedido por e-mail. 2. O analista confere o pedido e, se faltar informação, pede complemento por e-mail. 3. O andamento é controlado em planilha própria. 4. Os dados são extraídos e enviados por e-mail. Onde falha: não há campos obrigatórios nem status visível ao agente. Qual resultado esperamos alcançar? Objetivo: receber pedidos completos na primeira tentativa e dar ao agente visibilidade do andamento. Resultado esperado: menos devoluções e menos horas da equipe com complementos. O que é prioridade neste momento? Essencial - Formulário com campos obrigatórios por tipo de pedido. - Número de protocolo para cada pedido. Importante, pode vir depois - Status do pedido visível ao agente. - Painel de prazos para a gestão. Fora do escopo - Extração automática dos dados. - Integração com outros sistemas internos.

# Justificativa

Retrabalho contínuo: os pedidos incompletos continuam consumindo horas da equipe de atendimento. Atraso ao mercado: os agentes seguem sem prazo previsível para receber os dados.

# Benefícios

Reduz de 40 para 15 as horas mensais da equipe com pedidos de complemento (meta proposta, medida no piloto com 8 analistas; exemplo). O agente envia o pedido completo de uma vez e acompanha o andamento.