MODELO 3E ESTRUTURAÇÃO DA SOLUÇÃO

Playbook | Versão 3h

OBJETIVO

Transformar a hipótese priorizada no Modelo 4D em uma solução mais concreta, com fluxo, responsáveis, dependências e experimento inicial definidos.

VISÃO GERAL DA ESTRUTURA (3H)

| Etapa | Dimensão | Pergunta central | Tempo sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Esclarecer | O que exatamente estamos propondo? | 20–30 min |
| E2 | Estruturar | O que precisa existir para essa solução acontecer? | 70–90 min |
| E3 | Experimentar | O que precisamos testar antes de escalar? | 40–50 min |

E1 — ESCLARECER (x min)

Objetivo: Garantir que todos entendam a hipótese vencedora da mesma forma antes de desenhar a solução.

- Todos na mesma página (x)

Abertura e Quebra Gelo

- Apresente a hipótese priorizada no 4D

- Quebra gelo / retomada – O grupo deve completar as frase:

- Essa solução é... (O que estamos propondo de fato)

- Essa solução não é... (O que não faz parte do escopo)

- Resolve a dor de... (Qual problema principal será tratado)

- Gera valor para... (Quem será beneficiado)

Entregável: Definição compartilhada da solução.

Ferramentas: Mural ou Menti / slido

- Escopo e Critérios (x min)

Pergunta central: O que exatamente precisa ser verdade para essa solução fazer sentido?

Problema que resolve

- qual dor específica

- em que momento acontece

- para quem

Resultado esperado

- o que melhora na prática

- o que muda no processo

- qual impacto esperado

Limites da solução

- o que NÃO faz parte

- o que não será resolvido agora

Critérios de sucesso (já entra viabilidade)

- quando essa solução será considerada boa?

- o que precisa acontecer para valer a pena?

Entregável E1:

- solução bem definida

- escopo claro

- critério de sucesso explícito

E2 — ESTRUTURAR (x min)

Objetivo: Desenhar como a solução funcionaria na prática e sair com um plano inicial de construção:

- o que a solução precisa ter;

- o que precisa ser desenvolvido;

- quem desenvolve;

- em quanto tempo;

- o que pode travar.

Parte 1 — Desenho prévio da solução

Pergunta central: Como essa solução precisa funcionar para gerar valor?

Dinâmica - Cada pessoa escreve pelo menos 3 post-its respondendo:

- O que essa solução precisa ter ou contemplar?

Depois o grupo organiza em 3 colunas:

- Precisa ter na solução: Itens essenciais para a solução fazer sentido (agora ou mais urgente).

- Pode evoluir depois: Itens importantes, mas que podem ser amadurecidos em outro momento.

- Não entra agora: Itens fora do escopo ou pouco prioritários.

Entregável: desenho inicial da solução.

Parte 2 - O que precisa ser desenvolvido

Pergunta central: O que precisamos construir, preparar ou definir para essa solução existir?

- Já temos: Materiais, processos, conhecimentos, referências ou estruturas existentes.

- Precisamos desenvolver: Conteúdos, definições, alinhamentos, fluxos, materiais, regras ou ajustes necessários.

Parte 3 - Quem faz o quê e em quanto tempo

Pergunta central: Quem precisa puxar cada construção e qual prazo inicial?

- Para cada item em “Precisamos desenvolver”, preencher (colunas)

- O que precisa ser feito

- Responsável

- Apoios

- Prazo estimado (0–30 dias; 30–60 dias; 60+ dias)

Entregável: plano inicial de construção.

E3 — Experimentar

Agora o E3 pode assumir o papel de reduzir risco e orientar aprendizado.

Objetivo: Definir como a solução será testada em pequena escala antes de avançar para implementação mais ampla.

Parte 1 — O que queremos validar

Pergunta central: Qual é a principal incerteza sobre essa solução?

Exemplos:

- as pessoas vão usar?

- o fluxo faz sentido?

- o conteúdo está claro?

- o tempo de execução é viável?

- a solução resolve a dor principal?

Parte 2 — Test Card

Preencher:

- Acreditamos que...

- Vamos testar com...

- Durante...

- Teremos sucesso se...

Orientação: Desenvolver o protótipo

Parte 3 — Learning Card

Preparar como o aprendizado será registrado:

- O que esperávamos

- O que aconteceu

- O que aprendemos

- Qual decisão tomamos

Entregável do E3

- hipótese de teste;

- experimento definido;

- critério de sucesso;

- learning card preparado;

- decisão esperada após o teste.